## Slide 1: Gofore – Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu
TIE-13100 Tietotekniikan projektityö – Syksy 2013

## Slide 2: Seuraavassa käymme läpi...
Kurssin käytännöt ja aikataulun
Valitut teknologiat ja ohjelmointikielet
Alustavan suunnitelman backendin tiedonjäsennyksestä
Hahmotelmia käyttöliittymästä sekä
Avoimet asiat ja heränneet kysymykset

## Slide 3: Kurssin käytännöt ja aikataulu 1/2
5 Sprintiä
Sprint 1 (9.9. – 13.10.):
  Määrittelyt, prototyyppi
Sprint 2 (14.10. – 10.11.):
  Implementointi, ensimmäiset toiminnallisuudet, välinäyttö
Sprint 3 (11.11. – 8.12.):
  Implementointi, koodin katselmointi, määrittelyjen päivitystä

## Slide 4: Kurssin käytännöt ja aikataulu 2/2
Sprint 4 (9.12. – 26.1.):
  Implementointi, testaus, tuotteen toimitus / tuotantoonvienti
Sprint 5 (27.1. – 14.2.):
  Loppunäyttö, viimeinen asiakastapaaminen, valmiin tuotteen demoaminen

## Slide 5: Teknologiat ja ohjelmointikielet

## Slide 6: Backend – käsitteellinen malli

## Slide 7: Käyttöliittymä 1/n

## Slide 8: Määrittelyjen tarkennus / avoimet asiat
Muutoksia Goforen sivuilla tarjottuun vaatimusluetteloon?
AgileZen lisenssit?