Mahtirojekti (4)
Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu

Projektisuunnitelma

Tampereen teknillinen yliopisto
Tietotekniikan laitos
TIE-13100 Tietotekniikan projektityö

211419	Taina Peltonen
211594	Jussi Tuurinkoski
205437	Oskari Ruutiainen
211479	Niko Junkala
218197	Juho Teperi
205870	Masi Kajander
Versiohistoria
Versio:	Päiväys:	Tekijä:	Kuvaus:
0.1	20.09.2013	Peltonen, Ruutiainen, Tuurinkoski	Ensimmäinen versio
	23.09.2013	Ruutiainen, Tuurinkoski
	24.09.2013	Peltonen	Ranskalaisia viivoja lauseiksi, riskejä lisätty

Sisällys
# Johdanto
Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalun avulla voidaan mallintaa työntekijöiden taitoja ja osaamista. Työkalun avulla näitä tietoja voidaan käyttää liiketoiminnan tukemiseen tarjousten tekemisen ja resurssien käytön suunnittelun muodossa. Henkilöstö ja johto voi myös käyttää järjestelmän tietoja henkilöstön osaamisen kehittämisen tukena.
(kopioitu)

## Tarkoitus ja laajuus
Meaning of this document and the product itself.

Dokumentin tarkoitus on kuvata suunnitelma projektin etenemisestä: projektin sisältö, tavoitteet, työ, toimintatavat, johtamisperiaatteet ja riskit. Suunnitelma kattaa vaiheet siihen asti, että tuote toimitetaan asiakkaalle. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös alustavat jatkokehitysideat. (Jatketaan scopesta LISÄÄ!!!)
## Tuote ja ympäristö
Product name, purpose, goals and the environment in general.
Tuotteen nimenä käytetään työvaiheessa asiakkaan tarjoamaa projektinimeä ”Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu”. Jatkossa projektinimeen viitataan lyhenteellä HOHT. Tuotteelle tullaan keksimään lopullinen nimi myöhemmässä vaiheessa.

Tuotteena olevan ohjelmiston on tarkoituksena tarjota asiakkaalle työkalu henkilöstön osaamisen hallintaan sekä auttaa projektien resursoinnissa näiden tietojen avulla. Lisäksi työkalun toivotaan visualisoivan henkilöstön osaamista ja sen kehitystä. Asiakas on voimakkaasti kasvava ohjelmistoalan yritys, jonka liiketoiminta perustuu henkilöstön osaamiseen. Tämän vuoksi tarve tuotteelle on suuri.

Projektin tavoitteena on toimittaa asiakkaalle vaatimusten mukainen työkalu projektityökurssin asettamien aikarajojen ja muiden vaatimusten puitteissa. Tärkein tavoite on, että työkalu palvelee tarkoitustaan.

Tuote toteutetaan websovelluksena asiakasorganisaation sisäiseen käyttöön.
## Määrittelyt ja lyhenteet
Definitions, acronyms, abbreviations used in this document. Use “special” effects to distinct different matters, for example like this..
- Bold text is used in the menus
- Italic text is used in the buttons and in the user inputs
- CAPITAL LETTERS ARE USED IN THE FILE NAMES
- [Text in square brackets is reserved for the references]
Table 1.1 Lista lyhenteistä ja niiden selitykset
Lyhenne	Selitys
HOHT	Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu

## Rajoitteet
- Client's current system
- Standards
- Other practices set by the client
- Confidentiality
- IPR
- Licensing

Koska järjestelmä tulee asiakkaan sisäiseen käyttöön, ei nähdä rajoitteita henkilötietolain kannalta. Työkalun käyttämä tietokanta sisältää henkilörekisterin. Asiakkaan velvollisuus on huolehtia henkilörekisterin perusvelvoitteista [1]. LISÄÄ tietokantaa määriteltäessä http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/hlorek.html

Asiakasvaatimuksissa määritellään, että työkalua pitää pystyä käyttämään web-ympäristössä. Tämä määrittää hyvin pitkälti sen, mitä ohjelmointikieliä ja teknologioita tuotteen toteuttamisessa voidaan käyttää.
## Viitteet
E.g.
[Kerzner, 2013]	Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, Wiley, 2013.

# Projektiorganisaatio
## Ryhmän jäsenet
Person, Contact info, experience, knowledge, interests
## Asiakas
Asiakas on ohjelmistoalan yritys Gofore Oy. Gofore kuvaa itseään tietoyhteiskunnan palveluarkkitehteinä ja -rakentajina.
## Tampereen teknillinen yliopisto
Projekti toteutetaan osana TIE-13100 Tietotekniikan projektityö -kurssia.
# Projektin tavoitteet ja päättäminen
## Projektiryhmän tavoitteet
These can be, for example:
- Making of a good product
- Staying in schedule
- Customer satisfaction
- Reputation enhancing
- Maximize the fee (and minimize the work).

Priority of the goals: primary goal, secondary goal, etc.

Projektiryhmän päällimmäisinä tavoitteina on suorittaa kurssi hyväksytysti sekä tehdä työkalu, johon Gofore on tyytyväinen. Toisena tavoitteena on kehittää omaa osaamista ja kartuttaa kokemusta käytettyjen teknologioiden ja projektityöskentelyn osalta. Lisäksi tavoitteena on, että projektin jälkeen ryhmän jäsenillä on valmis tuote, jota voi esitellä referenssinä työnhaussa.

-hyväksytty kurssi 1.
-tehdä hyvä homma goforelle 1.
-oman osaamisen kehittäminen, kokemuksen kartuttaminen 2.
-tukea työnhakuun, valmis tuote portfolioon 3.
## Asiakkaan tavoitteet
Priority of the goals: primary goal, secondary goal, etc. Agreement on what functionalities should the product have. Customer goals can be for example:
- product must have functionalities A & B
- functionalities C & D if possible
- product must be on the market for the christmas
- quality of the product must be the best in the market

-hyvin toteutettu henkilötietokanta
-yhteyksiä tty:lle ja opiskelijoihin
-lista perusvaatimuksista
## Goals and deliverable of the Project
Here is a brief summary of customer and project group goals fitted together, priority of goals, agreement of what functionalities should the program have.

-hyvin toteutettu työkalu osaamisen hallintaan
## Projektin hylkäämiskriteerit
Definition of situations when the project should be terminated, for example:
- Customer withdraws
- There is a better or cheaper product on the market already
- Budget or schedule is exceeded by 300%

Who is able to terminate the project? Project head or customer?

-asiakasyritys vetäytyy projektista
-projektityöryhmä vetäytyy projektista
-tuote ei vastaa asiakkaan tarpeita, huomataan myöhäisemmässä vaiheessa
## Projektin päättäminen
It is important to specify when the project ends, for example:
- Certain date is reached
- Certain state of readiness is reached
- Certain amount of working hours is reached
- Certain amount of money is used
- Customer starts to use the product
- Product is approved by the customer'sGuarantee period expires

Who is able to end the project?

-minimivaatimukset täytetty väh. (asiakkaan päätöksestä)
-kurssin vaatimukset täytetty (tarvittava dokumentaatio, dedikset)
-tuntimäärä haluttuihin noppiin

Projekti päätetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.
# Projektin hallinta
## Tavat ja työkalut
- Change management
- Tools agreed for collaboration
- Version Controlling
- Documentation
Tehtävien hallintaan käytetään Kanban-menetelmää ja työkaluna käytetään AgileZen ohjelmaa. Dokumentaatio tehdään Libre Office -tekstinkäsittelyllä ja Microsoft Office -tuoteperheen ohjelmia. Versiohallintaan käytetään kahta Git säilöä GitHub-palvelussa. Toista käytetään yleistä dokumentaatiota ja tiedonvälitystä varten ja toinen ohjelmakoodille. Nopea tiedonvälitys ryhmän sisällä toimii Ircin kautta ja työtuntien kirjaus tehdään Irc-botin avulla. Projektilla on myös kurssin asettamien vaatimusten vuoksi julkinen verkkosivu.

## Työnseuranta ja -ohjaus
AgileZenin avulla projekti pilkotaan pienempiin kokonaisuuksiin ja niiden sisältämiin työtehtäviin. Työtehtäviä jaetaan eri henkilöille ryhmän sisällä. Samalla muodostetaan automaattisesti dokumentaatio siitä mitä on tehty ja mitä on vielä tekemättä. Ircin kautta ryhmä pystyy kommunikoimaan nopeasti keskenään mahdollisista muutoksista projektin etenemisessä, jolloin muun muassa tehtävien priorisointia voidaan muuttaa.

Kurssihenkilökunta seuraa projektin etenemistä projektiryhmän tarjoamien project highlightien sekä projektisivun avulla. Project highlightit tarjotaan kurssihenkilökunnalle viikoittain ja ne sisältävät tapahtumat kuluneesta viikosta, ensi viikon alustavat suunnitelmat, mahdolliset ongelmat ja tuntikirjanpidon kuluneelta viikolta. Kurssihenkilökunta tarjoaa myös apua projektinhallintaan tarvittaessa.

Asiakkaalle raportoidaan etenemisestä vähintään kuukauden välein kurssin suunnittelemien sprinttien mukaisesti. Asiakkaan kanssa käytyjen alustavien keskustelujen mukaan tarkoitus on kuitenkin tiivistää raportointiväliä kahteen viikkoon, jotta esimerkiksi väärinymmärryksiin voidaan reagoida nopeammin. Asiakas tarjoaa myös projektiryhmälle teknistä tukea tarvittaessa.
- Within the group
- Outside the group
- Other?
## Oppimis- ja opetussuunnitelma
Projektin toteuttamiseen on valittu tarkoituksella moderneja tekniikoita ja työkaluja, jotka ovat suurimmalle osalle ryhmästä tuntemattomia. Tavoitteena on nähdä projektin elinkaari asiakasmäärittelystä tuotantoonvientiin saakka ja tutustua ketteriin projektinhallintamenetelmiin.

- Within the group
- Outside the group
- Other?
# Projektin vaiheet ja aikataulu
In here you should list all the project iterations and people related and deadlines (WHO, WHAT, WHEN)

## Vaiheet
Project is divided into five iterations. From every iteration the following things are listed:

- What kind of work the iteration includes – requirement gathering, design, implementation, testing...
- Person in charge of the iteration
- Procedure how the iteration should be done
- Deliverables of the iteration (e.g. document X, implemented features).

Table Virhe: Viitteen lähdettä ei löydycontains the deadlines for the project.
Table 5.1 Deadlines
9.9.-13.10.	Sprint 1 Vaatimusten kerääminen ja ensimmäinen prototyyppi
27.9.	Projektisuunnitelman ensimmäinen versio
30.9.-6.10.	Assistentti osallistuu viikkopalaveriin
11.10.	Valmis prototyyppi ja vaatimusmäärittelyn ensimmäinen versio
14.10.-10.11.	Sprint 2 ensimmäisten ominaisuuksien implementointi
21.10.-27.10.	Projektisuunnitelman tarkistus
28.10.-4.11.	Asiantuntijat osallistuvat viikkopalaveriin
5.11.	Projektin välinäyttö ja päivitetyn projektisuunnitelman takaraja
11.11.-8.12.	Sprint 3 Implementointi ja määritysten täydentäminen
11.11.-24.11.	Koodinkatselmointi
19.11.	Vertaisarvioinnin takaraja
29.11.	Vaatimusmäärittelyn päivitys
9.12.2013-26.1.2014	Sprint 4 lopullinen implementointi ja testaus
7.1.-12.1.	Assistentti osallistuu viikkopalaveriin
24.1.	Tuotteen luovutuksen takaraja
27.1.-14.2.2014	Sprint 5 projektin loppuunvienti
31.1.	Loppuraportin takaraja
27.1.-4.2.	Tuotteen esittely
7.2.	Projektin loppuesitys
10.2.-14.2.	Lopputapaaminen

## Sprint 1
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables

## Sprint 2
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
## Sprint 3
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
## Sprint 4
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
## Sprint 5
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
# Riskien hallinta
Very important part of the project plan. Most common risks are usually related to project personnel, customer or to hardware/software.

Risks should be classified from 1 to 5 (scale should be specified carefully: is 1 the most hazardous or harmless risk)

All the possible risks in the project are concidered here:
possible reason
severity and probability == seriousness
procedures how the risk can be avoided
procedures how the risk can be prevented
how can we recover from risks materialized

Risks worth concidering:
client
hardware/software
environment
accidents, cases of illness
- "sudden lack of motivation among some of the project members"
- student group size changes

Jaotellaan riskit kolmeen kategoriaan: henkilöstöön (H), asiakkaaseen (A) ja työkaluihin (T) liittyvät riskit. Vaikeus ja todennäköisyys ovat asteikolla 1-5 ja prioriteetti on niiden tulo. Tässä 5 tarkoittaa suurinta todennäköisyyttä tai vaikeinta riskiä.
## Riskit
Nimi	Kuvaus	Vaikeus	Todennäköisyys	Prioriteetti
H1	Yksi ryhmän jäsen ei pysty jatkamaan kurssin suorittamista	2	1	2
A1	Asiakas vetäytyy projektista	5	1	5
T1	AgilenZen-työkalun käyttö on odotettua hitaampaa tai vaikeampaa	1	3	3
H2	Web-ohjelmoinnin asiantuntija ei pysty jatkamaan kurssin suorittamista	4	1	4
T2	GitHub-palvelu ei enää saatavilla	2	1	2
T3	Ryhmän jäsenen tietokone menee rikki	2	1	2
A2	Asiakas ei tavoitettavissa	2	2	4
H3	Ryhmällä ei aikaa tehdä projektia	4	2	8
T4	Uusien teknologioiden oppiminen vie paljon aikaa	2	3	6
H4	Konfliktit ryhmän sisällä	2	1	2
H5	Eriävät mielipiteet toteutuksesta	2	4	8

## Riskien ratkaiseminen
.
Riski: H1
Prioriteetti: 2
Ratkaisu: Yhden jäsenen poistuminen ei ole kriittistä projektin jatkumisen kannalta. Työmäärä jakautuu muiden jäsenten kesken.

Riski: A1
Prioriteetti: 5
Ratkaisu: Projekti keskeytetään asiakkaan kanssa ja mahdollisesti viedään loppuun kurssin henkilökunnan toimiessa asiakasroolissa.

Riski: T1
Prioriteetti: 3
Ratkaisu: AgileZenin käyttöön kuluu enemmän aikaa, mutta riski ei ole kriittinen projektin jatkumisen kannalta.

Riski: H2
Prioriteetti: 4
Ratkaisu: Web-ohjelmoinnin asiantuntija ei ole ainoa ryhmän jäsen, jolla on kyseistä osaamista. Siirretään vastuu toiselle.

Riski: T2
Prioriteetti: 2
Ratkaisu: Siirrytään käyttämään toista versionhallintajärjestelmää.

Riski: T3
Prioriteetti: 2
Ratkaisu: Jos ryhmän jäsenelle ei ole mahdollisuutta hankkia korvaavaa konetta, Tampereen teknillisen yliopiston tiloissa voidaan käyttää koneita. Data on tallessa tietovarastoissa.

Riski: A2
Prioriteetti: 4
Ratkaisu: Jatketaan projektia olemassa olevan tiedon pohjalta. Ryhmä tekee itse kaikki päätökset, kunnes asiakas on taas tavoitettavissa.

Riski: H3
Prioriteetti: 8
Ratkaisu:

Riski: T4
Prioriteetti: 6
Ratkaisu: Ryhmän jäsenet, jotka osaavat jo, voivat neuvoa muita tai jatkaa tuotteen tekemistä muiden opetellessa.

Riski: H4
Prioriteetti: 2
Ratkaisu: Jatketaan projektia asiallisesti konflikteista huolimatta.

Riski: H5
Prioriteetti: 8
Ratkaisu: Keskustellaan vaihtoehdoista, mutta projektipäälliköllä on viimeinen sana.

Riski:
Prioriteetti:
Ratkaisu: