Mahtirojekti (4)
Henkilöstön osaamisen hallinan työkalu

Projektisuunnitelma

Tampereen teknillinen yliopisto
Tietotekniikan laitos
TIE-13100 Tietotekniikan projektityö

211419	Taina Peltonen
211594	Jussi Tuurinkoski
205437	Oskari Ruutiainen
Niko Junkala
Juho Teperi
Masi Kajander
Versiohistoria
Versio:	Päiväys:	Tekijä:	Kuvaus:
0.1	20.09.2013	Peltonen, Ruutiainen, Tuurinkoski	Ensimmäinen versio

Sisällys
# Johdanto
Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalun avulla voidaan mallintaa työntekijöiden taitoja ja osaamista. Työkalun avulla näitä tietoja voidaan käyttää liiketoiminnan tukemiseen tarjousten tekemisen ja resurssien käytön suunnittelun muodossa. Henkilöstö ja johto voi myös käyttää järjestelmän tietoja henkilöstön osaamisen kehittämisen tukena.
(kopioitu)

## Tarkoitus ja laajuus
Meaning of this document and the product itself.

Dokumentin tarkoitus on kuvata suunnitelma projektin etenemisestä: projektin sisältö, tavoitteet, työ, toimintatavat, johtamisperiaatteet ja riskit. Suunnitelma kattaa vaiheet siihen asti, että tuote toimitetaan asiakkaalle. Suunnitelmassa on otettu huomioon myös alustavat jatkokehitysideat. (Jatketaan scopesta LISÄÄ!!!)
## Tuote ja ympäristö
Product name, purpose, goals and the environment in general.
Tuotteen nimenä käytetään työvaiheessa asiakkaan tarjoamaa projektinimeä ”Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu”. Jatkossa projektinimeen viitataan lyhenteellä HOHT. Tuotteelle tullaan keksimään lopullinen nimi myöhemmässä vaiheessa.

Tuotteena olevan ohjelmiston on tarkoituksena tarjota asiakkaalle työkalu henkilöstön osaamisen hallintaan sekä auttaa projektien resursoinnissa näiden tietojen avulla. Lisäksi työkalun toivotaan visualisoivan henkilöstön osaamista ja sen kehitystä. Asiakas on voimakkaasti kasvava ohjelmistoalan yritys, jonka liiketoiminta perustuu henkilöstön osaamiseen. Tämän vuoksi tarve tuotteelle on suuri.

Projektin tavoitteena on toimittaa asiakkaalle vaatimusten mukainen työkalu projektityökurssin asettamien aikarajojen ja muiden vaatimusten puitteissa. Tärkein tavoite on, että työkalu palvelee tarkoitustaan.

Tuote toteutetaan websovelluksena asiakasorganisaation sisäiseen käyttöön.
## Määrittelyt ja lyhenteet
Definitions, acronyms, abbreviations used in this document. Use “special” effects to distinct different matters, for example like this..
- Bold text is used in the menus
- Italic text is used in the buttons and in the user inputs
- CAPITAL LETTERS ARE USED IN THE FILE NAMES
- [Text in square brackets is reserved for the references]
Table 1.1 Lista lyhenteistä ja niiden selitykset
Lyhenne	Selitys
HOHT	Henkilöstön osaamisen hallinnan työkalu

## Rajoitteet
- Client's current system
- Standards
- Other practices set by the client
- Confidentiality
- IPR
- Licensing

Koska järjestelmä tulee asiakkaan sisäiseen käyttöön, ei nähdä rajoitteita henkilötietolain kannalta. Työkalun käyttämä tietokanta sisältää henkilörekisterin. Asiakkaan velvollisuus on huolehtia henkilörekisterin perusvelvoitteista [1]. LISÄÄ tietokantaa määriteltäessä http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/hlorek.html

Asiakasvaatimuksissa määritellään, että työkalua pitää pystyä käyttämään web-ympäristössä. Tämä määrittää hyvin pitkälti sen, mitä ohjelmointikieliä ja teknologioita tuotteen toteuttamisessa voidaan käyttää.
## Viitteet
E.g.
[Kerzner, 2013]	Project management: a systems approach to planning, scheduling, and controlling, Wiley, 2013.

# Projektiorganisaatio
## Ryhmän jäsenet
Person, Contact info, experience, knowledge, interests
## Asiakas
Asiakas on ohjelmistoalan yritys Gofore Oy. Gofore kuvaa itseään tietoyhteiskunnan palveluarkkitehteinä ja -rakentajina.
## Tampereen teknillinen yliopisto
Projekti toteutetaan osana TIE-13100 Tietotekniikan projektityö -kurssia.
# Projektin tavoitteet ja päättäminen
## Projektiryhmän tavoitteet
These can be, for example:
- Making of a good product
- Staying in schedule
- Customer satisfaction
- Reputation enhancing
- Maximize the fee (and minimize the work).

Priority of the goals: primary goal, secondary goal, etc.

LISÄÄ muodosta lauseiksi
-hyväksytty kurssi 1.
-tehdä hyvä homma goforelle 1.
-oman osaamisen kehittäminen, kokemuksen kartuttaminen 2.
-tukea työnhakuun, valmis tuote portfolioon 3.
## Asiakkaan tavoitteet
Priority of the goals: primary goal, secondary goal, etc. Agreement on what functionalities should the product have. Customer goals can be for example:
- product must have functionalities A & B
- functionalities C & D if possible
- product must be on the market for the christmas
- quality of the product must be the best in the market

-hyvin toteutettu henkilötietokanta
-yhteyksiä tty:lle ja opiskelijoihin
-lista perusvaatimuksista
## Goals and deliverable of the Project
Here is a brief summary of customer and project group goals fitted together, priority of goals, agreement of what functionalities should the program have.

-hyvin toteutettu työkalu osaamisen hallintaan
## Projektin hylkäämiskriteerit
Definition of situations when the project should be terminated, for example:
- Customer withdraws
- There is a better or cheaper product on the market already
- Budget or schedule is exceeded by 300%

Who is able to terminate the project? Project head or customer?

-asiakasyritys vetäytyy projektista
-projektityöryhmä vetäytyy projektista
-tuote ei vastaa asiakkaan tarpeita, huomataan myöhäisemmässä vaiheessa
## Projektin päättäminen
It is important to specify when the project ends, for example:
- Certain date is reached
- Certain state of readiness is reached
- Certain amount of working hours is reached
- Certain amount of money is used
- Customer starts to use the product
- Product is approved by the customer'sGuarantee period expires

Who is able to end the project?

-minimivaatimukset täytetty väh. (asiakkaan päätöksestä)
-kurssin vaatimukset täytetty (tarvittava dokumentaatio, dedikset)
-tuntimäärä haluttuihin noppiin

Projekti päätetään yhteistyössä asiakkaan kanssa.
# Project management
## Methods and Tools
- Change management
- Tools agreed for collaboration
- Version Controlling
- Documentation
## Monitoring and guidance
- Within the group
- Outside the group
- Other?
## Learning and Study plan
- Within the group
- Outside the group
- Other?
# Project iterations and Timing
In here you should list all the project iterations and people related and deadlines (WHO, WHAT, WHEN)

## Iterations
Project is divided into five iterations. From every iteration the following things are listed:

- What kind of work the iteration includes – requirement gathering, design, implementation, testing...
- Person in charge of the iteration
- Procedure how the iteration should be done
- Deliverables of the iteration (e.g. document X, implemented features).

Table Error: Reference source not foundcontains the deadlines for the project.
Table 5.1 Deadlines

## First iteration
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables

## Second iteration
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
## Third iteration
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
## Fourth iteration
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
## Fifth iteration
- What is done
- Who does what
- Procedures
- Work estimation
- Deliverables
# Risk Management
Very important part of the project plan. Most common risks are usually related to project personnel, customer or to hardware/software.

Risks should be classified from 1 to 5 (scale should be specified carefully: is 1 the most hazardous or harmless risk)

All the possible risks in the project are concidered here:
possible reason
severity and probability == seriousness
procedures how the risk can be avoided
procedures how the risk can be prevented
how can we recover from risks materialized

Risks worth concidering:
client
hardware/software
environment
accidents, cases of illness
- "sudden lack of motivation among some of the project members"
- student group size changes
## Risks
Table of risks very recommended

## Risk follow-up
.